# Zwölf Interactive

## Logg Codename Jian

2014-01-28

* **Christoffer:**   
  Gjort: Ritat på trädfiende koncept  
  Göra: Fortsätta rita trädfiende koncept, siluetter  
  Hindrar: Fantasi, kreativitet.
* **Marcus:**  
  Gjort: Koncept bakgrunder, konceptart fiender, leveldesign introt, samlade ihop ljud  
  Göra: Konceptart fortsättning fiender och bakgrunder, leveldesign introt forts  
  Hindrar:
* **André:**  
  Gjort: Flowchart början  
  Göra: Flowcharten fort, skapa motor  
  Hindrar: min kunskap kring c++, kod strukturen
* **Nicolina:**  
  Gjort: Färdigställde första interationen backlog, sfml prototyping  
  Göra: Struktera sin kod, sfml prototyping  
  Hindrar: vet inte hur man ska börja, okunskap kring c++ och sfml
* **Alex:**  
  Gjort: Huvudkaraktären koncept färdigställt, mask koncept  
  Göra: Fortsätta med maskerna, placeholder för spelaren  
  Hindrar: Okunskap kring ritande
* **Evelina:**Frånvarande

2014-01-29

* **Christoffer:**Gjort: Thumbnails på de tre elementen  
  Göra: placeholder grafik, grundbild till elementen  
  Hindrar: basbilderna färgschemat
* **Marcus:**Gjort: Leveldesign, concept art till bakgrund och minions, statiska objekt  
  Göra: Fortsätta med bakgrund och objekt, eventuellt fler minions/fiender  
  Hindrar: ingenting
* **André:**  
  Gjort: jobbat på spritemanager och entitymanager samt playerobject  
  Göra: färdigställa entitymanager och playerobject samt kolla på statemanager  
  Hindrar: strukturen på hur managerna ska bindas och c++ kunskap
* **Nicolina:**  
  Gjort: Kollat på tutorials och läst om SFML, försökt med animation  
  Göra: Försöka färdigställa animationsklass, börja renskriva concept document  
  Hindrar: SFML kunskap, struktera det
* **Alex:**  
  Gjort: Färdigställt karaktären, jobbat på maskerna, jobbat på en walkcycle animation  
  Göra: placeholdra karaktären i walkcyclen, börja på idle och walk animation till karaktären  
  Hindrar: kunskap om animation
* **Evelina:**  
  Gjort: Läst om SFML, kollat på tutorials och försökte implementera den kunskap i program  
  Göra: Lära sig mer om SFML, försöka ta reda på hur man skapar en camera view  
  Hindrar: Kunskap om SFML och camera views

2014-01-30

* **Christoffer:**   
  Gjort: Mock up på spelplanen, försök på basic runcycle  
  Göra: Placeholder grafiken, 1 fiende idle bild  
  Hindrar: basbilder, grafikuppgift
* **Marcus:**  
  Gjort: Bakgrunder, leveldesign  
  Göra: Mer objekt till bakgrunder  
  Hindrar: grafikuppgiften
* **André:**  
  Gjort: Failat med Entitymanagern  
  Göra: Återigen färdigställa prototyp Entitymanagern  
  Hindrar: Kunskap om c++, komplettering i programmering
* **Nicolina:**  
  Gjort: Fixat med animation, kollat på tutorials  
  Göra: Design dokumentet, försöka skapa en egen klass för animationer  
  Hindrar: Entitymanagern är inte färdigställd
* **Alex:**  
  Gjort: försökt en walk animaion, försökt hitta hur man gör spritesheets genom flash  
  Göra: Fortsätta med animationerna, försöka få en fungerande walkcycle  
  Hindrar: Grafikuppgiften
* **Evelina:**Gjort: Statemanagern  
  Göra: Fortsätta kolla upp viewport  
  Hindrar: Kunskap kring viewports

2014-01-31

* **Christoffer:**   
  Gjort: Placeholders, en hel del. Hitboxar och sprites  
  Göra: Idle sprites till samtliga fiender, idle animationer, perspektive template  
  Hindrar:
* **Marcus:**  
  Gjort: Koncept bakgrund och tränat på perspektiv och ritateknik  
  Göra: Saker till bakgrunden (parallax delen)  
  Hindrar:
* **André:**  
  Gjort: Entitymanagern, nästan färdigställd, den kan urskilja olika objekt men problem med utritning  
  Göra: Fixa utritningsproblemet och försöka göra en filinläsare  
  Hindrar: Kunskap om c++ och fil inläsning i SFML, samt arv kunskaper inom c++
* **Nicolina:**  
  Gjort: Renskrivit bitar av design dokumentet, tutorials i SFML  
  Göra: Fixa animationsklassen, fortsätta renskriva design dokumentet  
  Hindrar: Kunskap om c++, arvkunskaper inom c++
* **Alex:**  
  Gjort: Animationer till main character, animera i speciell vinkel, research kring animation  
  Göra: Animera med hjälp av kunskap från gårdagen  
  Hindrar: kunskap kring animation med form
* **Evelina:**Gjort: Kamera till spelet, testat statemanagern  
  Göra: Offset till kameran (efterlika mario)  
  Hindrar: Kunskap kring hur man kan manipulera kamera i c++/SFML